Zielona Góra, dnia 7 lipca 2017r.

Sygn. ZOK/207SK/137/07/2017

Dotyczy postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej progów, o  których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SIWZ 
I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym zawiadamia, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

#### W sekcji 4 SIWZ, w opisie części 1 usuwa się frazę „oraz aby na zewnątrz budynku wykonana została rewaloryzacja parku przypałacowego wraz z przebudową drogi dojazdowej, organizacją miejsc postojowych i wykonaniem nowego ogrodzenia”, gdyż w ramach części I wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania ww. zakresu.

#### Data wykonania Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) w sekcji 9.1.a SIWZ, załącznik nr 1a (formularz oferty na część 1, załącznik nr 1b formularz oferty na część 2) ulega zmianie z dnia 31 marca 2017r. na dzień 20 grudnia 2017r.

- Załącznik nr 6 Istotne warunki umowy otrzymuje brzmienie wskazane w zmodyfikowanym SIWZ i zmianie ulega:

- § 10 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) netto ……………. PLN, (słownie: ……………………………..)

2) obowiązująca stawka podatku VAT- 23 %

3) brutto ………………………. PLN, (słownie: ……………………………..).

z podziałem na części:

a) max 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ...... (słownie: ....) - po opracowaniu i przekazaniu  dokumentacji projektowej o której mowa w  §  1 ust.2 pkt 1) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

b) pozostała część wynagrodzenia brutto, tj. .... (słownie: .....) po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez Zamawiającego odbioru robót (częściowych lub końcowych) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 ust.1, potwierdzonych przez Strony i zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym.”

- § 11 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych (wystawianych nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące) i faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez inspektora nadzoru i  Strony protokół odbioru elementów robót, przy czym całkowita suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 80% wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.  Podstawą wystawienia faktury końcowej w wysokości min. 20% wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru końcowego  sporządzony po zakończeniu realizacji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i pozostałych czynności objętych niniejszą umową”.

- § 11 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi”.

- Zmieniono ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z treścią ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 500002689-N-2017 z dnia 07-07-2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zmienia termin składania i termin otwarcia ofert z dnia 13 lipca 2017 r. na dzień 18 lipca 2017r. (godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian).

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500002689-N-2017 z dnia 07-07-2017 r

- Dokument: SIWZ wraz z załącznikami (modyfikacja z dnia 7 lipca 2017r.)

- Załącznik nr 6 Istotne warunki umowy (modyfikacja z dnia 7 lipca 2017r.)